## Modelo de Planejamento de Projeto

NOME DO CLIENTE:      Adventure Works

# PLANEJAMENTO DO PROJETO

## 1.1 Objetivos de negócio

### 1.1.1 Background

| Fundação da Empresa: | /xx/xxxx |
| --- | --- |
| Faturamento Médio: (anual) | xx Milhões |
| Número de Lojas/Filiais: | xx Lojas |
| Número de Funcionários: |  |
| Principais Produtos | Produto A Produto B Produto C |
| Diferenciais: |  |
| Dificuldades: |  |

### 1.1.2 Expectativas do cliente

A Adventure Works quer utilizar seus dados de forma estratégica, norteando suas decisões para se tornar uma empresa data driven.

(Incluir aqui as expectativas do cliente quanto às entregas do projeto, mudanças de comportamento da empresa etc.)

A mesma atividade deverá ser feita ao final do projeto para avaliação do desempenho.

### 1.1.3 Objetivos principais de negócio

(Descreva o objetivo principal de negócio de forma bem específica. Também descreva possíveis objetivos secundários que possam ser abordados durante a execução. Por exemplo, um objetivo principal de negócio pode ser prever quando um cliente está próximo de deixar a empresa. Já um objetivo secundário pode ser qual é o impacto de emails regulares de customer success na redução do churn?)

OBS: cuidado com objetivos ou benefícios irrealistas.

| Objetivos de negócio | Área afetada | Como é resolvido hoje? | Benefício esperado (meta) | Avaliador da meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Prever qual a probabilidade de um cliente se tornar um churn nos próximos 3 meses) | Vendas | Equipe de pós-vendas entra em contato após o churn | Redução em 10% do churn médio | CEO |
| (Qual o impacto de emails regulares de customer sucess na redução do churn?) | CS | Emails são enviados 1x por mês | ROI de X% nas campanhas de email de CS | Gerente de marketing |

## 1.2 Análise da situação

### 1.2.1 Estrutura administrativa

O projeto foi idealizado e patrocinado pelo diretor de inovação da Adventure Works, João Muller, e também tem apoio do CEO da empresa, Carlos Silveira, que vê no uso de dados um diferencial estratégico em longo prazo. Dentro da empresa existem outras diretorias como a diretoria de TI liderada por Nilson Ramos, responsável por garantir o acesso aos dados, em conjunto com Gabriel Santos, responsável por auxiliá-lo nesse assunto.

A diretoria comercial é formada por Silvana Teixeira que possui como objetivo aumentar o número de vendas e de faturamento para a empresa.

CEO

Carlos Silveira

Diretor TI

Nilson Ramos

Diretor de Inovação

João Muller

(patrocinador)

Diretor Comercial

Silvana Teixeira

Analista

Gabriel Santos

### 1.2.2 Recursos humanos disponíveis

(Descreva qual a disponibilidade de pessoal para o projeto: estagiários, TI, analistas etc. E qual a forma de contato entre eles e a Indicium. Informe também possíveis profissionais externos necessários para o projeto e sua disponibilidade. )

Obs: informe qual o tipo de contato preferencial.

| Cargo | Nome | Email | Telefone | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de TI | Robson Pereira | robson@empresa.com.br (preferencial) | (xx) 2222-2222 |  |
| Adm. do banco de dados |  |  |  |  |
| Estagiário |  |  |  |  |
| Cientista de dados | xxxx |  |  | Mín. 2 Semanas |

### 1.2.3 Softwares utilizados

(Descreva quais os softwares de gestão são utilizados pela empresa e que tenham relação com o projeto. Se houver necessidade de algum software específico de análise de dados, também mencionar.)

| Área | Sistema | Software | Tipo de aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | CRM | Pipedrive | SaaS |
| Gestão | ERP | SAP | Sob Demanda |
| Dados | Planilha | Ms Excel | Prateleira |
| Dados | Análise | Tableau | Prateleira |

### 1.2.4 Fonte de dados e conhecimento

(Descreva preliminarmente como é feito o armazenamento e a gestão dos dados da empresa. Como é armazenado o cadastro de clientes, leads etc. Identifique que tipo de conhecimento técnico será necessário e as possíveis fontes de conhecimento. Ex: um estatístico especialista em análise semântica.)

| Área | Dados | Armazenado | Base de dados |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | Cadastro de clientes | Planilha | Excel |
| Gestão | Financeiro | ERP | Microsoft SQL |
| Marketing | Leads | Rd Station | Cloud |

## 1.3 Escopo do projeto

1.3.1 Escopo do projeto

(Incluir o escopo do projeto como acertado com o cliente, alterar o escopo padrão, se necessário. Aqui, você pode escrever etapas, sprints, necessidades que identificou no entendimento do negócio e na análise da situação do cliente.)

### 1.3.2  Fluxo  do projeto

(Exemplo de fluxo de projeto)

Reunião Inicial

Recebimento fluxo de dados

e informações necessárias

Solicitação de Dados

Análise de dados preliminar

Reunião 02

Solicitações 02

Análise de dados

Segmentação

Plano de ações

Reunião 03 Detalhes finais

Elaboração Relatório Final

Reunião Final e entrega de relatório

Etapa 2

~5 dias

~10 dias

~15 dias

~3 dias

~3 dias

~3 dias

### 1.3.3  Entregas do projeto

(Descreva as entregas do projeto: relatórios, treinamentos, cursos, planilhas, modelagem, interfaces etc. Você deve descrever sucintamente cada entrega e pode utilizar diagramas, quando necessário.)

Ex:

- Modelagem conceitual do data warehouse

- Sugestões de ferramentas

- Criação do data warehouse na nuvem

- Treinamento de utilização

### 1.3.4 Ferramentas sugeridas

(Descreva as ferramentas que poderemos utilizar, resumindo o custo estimado de cada uma e os benefícios de utilização. Você pode consultar no site de cada ferramenta, no fórum do curso etc.)

Ex:

- Extração usando Stitch

- Transformação de dados usando o Dbt

- BI usando Power BI

- Treinamento de BI

### 1.3.5  Riscos e contingências

(Descreva os principais riscos e contingências do projeto. Ex: não disponibilidade de informação, alto prazo de execução etc.)

| Risco | Contingência |
| --- | --- |
| Falta de recursos para o projeto | Auxiliar na venda interna aos diretores |

## 1.4  Glossário

(Descreva os principais termos específicos do negócio - cliente.)

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Data mining | Extração de insights de dados através de técnicas estatísticas e análise de dados |